**Acta**

1.- Revisión de horas

1.1.- Horas correctamente estimadas.

1.2.- Acordamos que Xabier Dendarieta tiene que poner al día las horas invertidas en Redmine.

1.3.- No es necesario reajuste de estimación.

2.- Revisión del estado de cada actividad

2.1.- Cambios de estados correctos

2.2.- Actividades cerradas.

2.3.- No tenemos una versión estable del proyecto, ya que falta por pasar los test unitarios.

3.- Revisión riesgos

3.1.- No han surgido riesgos.

3.2.- No han surgido nuevos riesgos no planificados.

4.- Revisión de la estructura de ficheros del proyecto: tenemos la última versión en la rama de desarrollo.

5.- Organizar la reunión con cliente para la versión beta del proyecto.

5.1.- Según el análisis de viabilidad el nuevo requisito ha sido descartado.

5.2.- Reunión Jueves día 26 de Abril de 2018 a las 17:00 h con el cliente para comunicar nuestra resolución.